1. Giai đoạn Lấy yêu cầu khách hàng (Requirements & PRD)

Mục tiêu là biến các yêu cầu sơ khai thành tài liệu kỹ thuật chuẩn xác, không bỏ sót trường hợp biên (edge cases).

- Các Skills & AI Roles cần dùng:

  - Senior Product Manager (PM) Skill: Phân rã ý tưởng thành Epic, Feature và User Stories.

  - Business Analyst (BA) & Edge-Case Finder Skill: Đặt câu hỏi phản biện, tìm kiếm các rủi ro về bảo mật, hiệu năng và nghiệp vụ.

- Quy trình thực hiện:

  - Đưa ý tưởng thô cho AI kèm prompt đóng vai Senior BA.

  - Yêu cầu AI viết User Stories theo định dạng chuẩn Gherkin (Given - When - Then).

- Output Artifact: File PRD.md (Product Requirements Document).

- Links & Tools tham khảo:

  - Mermaid Live Editor (Dùng để phác thảo sơ đồ luồng nghiệp vụ ngay từ khâu yêu cầu).

  - Atlassian Confluence Templates (Chuẩn tài liệu PRD doanh nghiệp).

2. Giai đoạn Phân tích & Thiết kế hệ thống (Architecture & UML)

Mục tiêu là xây dựng cấu trúc hệ thống, sơ đồ cơ sở dữ liệu và luồng xử lý trước khi viết một dòng code nào.

- Các Skills & AI Roles cần dùng:

  - Software Architect Skill: Thiết kế Clean Architecture, phân chia Service/Module.

  - Database Engineer Skill: Thiết kế Schema, chuẩn hóa dữ liệu (Normalization), lập chỉ mục (Indexing).

  - UML Specification Skill: Sử dụng cú pháp khai báo thay vì vẽ tay.

- Quy trình thực hiện:

  - Nạp file PRD.md vào AI.

  - Yêu cầu AI xuất mã sơ đồ bằng Mermaid.js hoặc PlantUML.

- Output Artifact:

  - Các sơ đồ biểu đồ UML

  - erd.mermaid (Sơ đồ thực thể quan hệ cơ sở dữ liệu).

  - sequence.puml (Sơ đồ tuần tự luồng API chính).

- Links & Tools tham khảo:

  - PlantUML Online Server (Xem trước và render sơ đồ UML).

  - Draw.io / Diagrams.net (Công cụ trực quan hóa kiến trúc hệ thống).

3. Giai đoạn Triển khai Backend (Backend Development)

Mục tiêu là hiện thực hóa tầng logic nghiệp vụ, kết nối cơ sở dữ liệu và đảm bảo không phá vỡ cấu trúc mã nguồn.

- Các Skills & AI Roles cần dùng:

  - Backend Engineer Skill: Sinh mã code chuẩn tầng (Models -> Repositories -> Services -> Controllers).

  - Codebase Graph Management Skill: Kiểm soát đồ thị phụ thuộc (dependency graph), ngăn chặn hiện tượng import vòng tròn (circular dependencies). Ví dụ Graphify

  - API Contract Skill: Tự động sinh tài liệu Swagger/OpenAPI.

- Quy trình thực hiện:

  - Thiết lập tệp quy tắc .cursorrules (hoặc cấu hình hệ thống) để ép AI tuân thủ cấu trúc thư mục và chiều luồng dependency (hướng đi xuống từ UI -> Service -> DB).

  - Nạp các file UML từ giai đoạn 2 làm context cho AI.

- Output Artifact: Mã nguồn Backend hoàn chỉnh, file cấu hình docker-compose.yml, OpenAPI Spec.

- Links & Tools tham khảo:

  - Cursor IDE (Hỗ trợ Composer và Codebase Indexing cực mạnh cho Vibe Coding).

  - Dependency Cruiser (Công cụ kiểm tra biểu đồ phụ thuộc code, chống vỡ kiến trúc).

4. Giai đoạn Triển khai Frontend (Frontend Development)

Mục tiêu là dựng giao diện người dùng đẹp mắt, nhất quán và kết nối trơn tru với API của Backend.

- Các Skills & AI Roles cần dùng:

  - Frontend Design & Component Architect Skill: Áp dụng Atomic Design Pattern (tách nhỏ thành atoms, molecules, organisms).

  - Design System Enforcement Skill: Ép buộc sử dụng các thư viện UI chuẩn thay vì viết CSS ngẫu nhiên.

  - API Integration Skill: Xử lý triệt để 3 trạng thái mạng: Loading, Error (với Fallback UI), Success (bao gồm Empty state).

- Quy trình thực hiện:

  - Cung cấp API Contract (Swagger từ Backend) và Design System (Tailwind/Shadcn) cho AI.

  - Yêu cầu AI dựng từng component theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

- Output Artifact: Mã nguồn Frontend (React/Next.js/Vue), thư mục components/ chuẩn hóa.

- Links & Tools tham khảo:

  - Shadcn/ui Components (Thư viện UI chuẩn mực, dễ tích hợp với AI).

  - v0 by Vercel (Công cụ AI chuyên dụng để tạo nhanh khung giao diện Frontend bằng ngôn ngữ tự nhiên).

5. Giai đoạn Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng (Testing & QA)

Mục tiêu là tự động hóa việc viết test, quét lỗi bảo mật và đảm bảo chất lượng mã nguồn trước khi release.

- Các Skills & AI Roles cần dùng:

  - QA Automation Engineer Skill: Tự động chuyển đổi các kịch bản User Story (Gherkin) thành Unit Test và Integration Test.

  - Security & Performance Auditor Skill: Quét mã tìm lỗ hổng (OWASP Top 10) và tối ưu hóa câu lệnh truy vấn (chống lỗi N+1 query).

- Quy trình thực hiện:

  - Yêu cầu AI đọc file Service/Component vừa viết để sinh file Test tương ứng.

  - Chạy tập lệnh kiểm thử tự động (Unit Test / E2E Test) qua CLI.

- Output Artifact: Các file *.test.ts / test_*.py, báo cáo độ bao phủ mã nguồn (Code Coverage Reports), kịch bản Playwright/Cypress.

- Links & Tools tham khảo:

  - Playwright Documentation (Kiểm thử E2E tự động trên trình duyệt).

  - PyTest hoặc Jest (Framework viết Unit Test phổ biến cho Python và JavaScript).